КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

действий по решению конкретных задач на основании проведенного анализа чувствительных вопросов жизнедеятельности граждан, провоцирущих их на обращения и жалобы

Осиповичский район (декабрь 2022 г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Дата  начала  работ | Дата  окончания работ | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон) |
| 1. | Объект «Строительство ул.Ясной в г.Осиповичи» | 01.10.2022 | 01.07.2023 | Филиал коммунального унитарного предприятия «Могилевоблдорстрой»  «ДРСУ № 199» |